Pembagian Project "Kating App"

Dokumen ini memuat pembagian tugas operasional secara spesifik untuk tim pengembang (Hafiz Kurniawan dan Ilham) dalam merealisasikan aplikasi "Kating" sesuai dengan spesifikasi SRS. Setiap anggota bertanggung jawab atas logika, penulisan kode (coding), dan pengelolaan repositori pada direktori yang telah ditentukan.

Stack Teknologi Global

- Front-end: Kerangka kerja lintas platform (React/Flutter).

- Back-end & Database: Infrastruktur tanpa peladen (serverless) dan basis data NoSQL (Firebase).

- Penyimpanan Dokumen: Firebase Storage tersentralisasi.

- Otentikasi: Single Sign-On via Google Auth.

(Catatan: Asumsi penamaan file di bawah ini menggunakan konvensi arsitektur berbasis komponen seperti React/Next.js sebagai ilustrasi).

Detail Pembagian Tugas & File Target

1. Ilham — Cloud Infrastructure & Security Rules

- Deskripsi Tugas: Menginisiasi proyek pada konsol Firebase, mengatur arsitektur basis data NoSQL, dan menulis aturan keamanan (Security Rules) secara ketat untuk memastikan operasi baca/tulis hanya dapat dilakukan oleh User ID yang terautentikasi dan memiliki hak atas dokumen tersebut.

- File yang Dikerjakan:

  - src/config/firebase.js (Kredensial dan inisialisasi Firebase)

  - firestore.rules (Skrip keamanan database tingkat dokumen)

  - storage.rules (Skrip keamanan untuk Brankas Prestasi)

2. Hafiz Kurniawan — UI Shell, Auth Module & Routing

- Deskripsi Tugas: Membangun kerangka navigasi utama aplikasi, antarmuka halaman login, dan mengintegrasikan fungsi Single Sign-On (Google Auth) ke dalam sistem state management frontend.

- File yang Dikerjakan:

  - src/App.js atau src/routes/index.js (Pengaturan rute antar-modul)

  - src/pages/Login.jsx (Antarmuka autentikasi)

  - src/services/authService.js (Pemanggilan API Google Auth Firebase)

3. Hafiz Kurniawan — Smart Academic Dashboard (Modul 1)

- Deskripsi Tugas: Merancang dasbor yang merender jadwal perkuliahan secara real-time dan membuat komponen widget countdown yang dinamis untuk menyortir tugas berdasarkan timestamp tenggat terdekat.

- File yang Dikerjakan:

  - src/pages/Dashboard.jsx (Halaman utama setelah login)

  - src/components/ScheduleList.jsx (Daftar jadwal real-time)

  - src/components/CountdownWidget.jsx (Logika timer pengurutan tugas)

4. Ilham — Academic Data & Automation Logic (Modul 1 & 2)

- Deskripsi Tugas: Menyusun skema database tugas, memetakan sub-tugas proyek kepada ID anggota tim, dan merancang skrip di latar belakang untuk melakukan automated flagging (penanda peringatan kritis) jika progres anggota masih 0% pada 24 jam sebelum tenggat.

- File yang Dikerjakan:

  - src/services/projectService.js (Query pembuatan dan pendelegasian tugas tim)

  - functions/index.js (Jika menggunakan Firebase Cloud Functions untuk pemicu otomatisasi flagging)

5. Hafiz Kurniawan — Drama-Free Project UI (Modul 2)

- Deskripsi Tugas: Menerjemahkan data dari backend ke dalam antarmuka ruang kerja kolaboratif, memvisualisasikan progress bar individu secara akurat, dan merender warna peringatan dari sistem automated flagging.

- File yang Dikerjakan:

  - src/pages/ProjectWorkspace.jsx (Antarmuka papan proyek tim)

  - src/components/MemberProgressBar.jsx (Visualisasi rasio penyelesaian tugas)

6. Hafiz Kurniawan — Personal Wallet Tracker (Modul 3)

- Deskripsi Tugas: Membangun modul manajemen keuangan pribadi. Sistem harus mengeksekusi algoritma Batas Aman Belanja Harian (Total Saldo / Sisa Hari) secara sinkron di sisi klien untuk meminimalisasi latensi. Memberikan umpan balik visual instan (merah) jika pengeluaran melebihi batas aman.

- File yang Dikerjakan:

  - src/pages/WalletTracker.jsx (Dasbor keuangan harian)

  - src/utils/financialCalculations.js (Logika formula Batas Aman)

  - src/components/ExpenseModal.jsx (Form pencatatan pengeluaran cepat)

7. Ilham — Opportunities Hub & Filtering Engine (Modul 4)

- Deskripsi Tugas: Memasukkan agregator data lowongan/kompetisi ke dalam basis data dan mengimplementasikan algoritma penyaringan pintar di tingkat query agar peluang yang direkomendasikan relevan dengan program studi dan level semester pengguna.

- File yang Dikerjakan:

  - src/services/opportunityService.js (Query dengan parameter filter tingkat semester & prodi)

  - scripts/seedOpportunities.js (Skrip pengisi data awal ke database)

8. Hafiz Kurniawan — Client-Side CV Generator (Modul 5)

- Deskripsi Tugas: Membuat formulir unggah rekam jejak beserta pengisian metadata terstruktur. Menulis program untuk mengekstrak seluruh metadata ini menjadi struktur Resume ATS-Friendly berformat PDF tanpa pemrosesan server (client-side PDF rendering) dan tanpa intervensi manual dari pengguna.

- File yang Dikerjakan:

  - src/pages/AchievementVault.jsx (Halaman galeri metadata prestasi)

  - src/components/UploadForm.jsx (Form penambahan metadata spesifik)

  - src/utils/pdfEngine.js (Logika rendering PDF menggunakan library sisi klien seperti jspdf atau react-pdf)

Aturan Kolaborasi (Workflow Git)

- PULL SEBELUM PUSH: Selalu lakukan git pull origin main (atau cabang pengembangan utama) sebelum mulai menulis kode baru atau sebelum melakukan push untuk menghindari conflict.

- COMMIT MESSAGE STANDAR: Gunakan konvensi penamaan pesan commit yang deskriptif.

  - Contoh: git commit -m "feat(wallet): menambah logika batas aman di financialCalculations.js"

- ISOLASI KODE & FUNGSI: Hafiz berfokus penuh pada logika antarmuka dan client-side processing di dalam direktori komponen/halaman, sedangkan Ilham tidak boleh mengubah UI melainkan berfokus memodifikasi direktori config, services (API), atau aturan Firebase.